河南省许昌市2023年度高标准农田建设

项目第三方验收服务询价公告

许昌市农业农村局就河南省许昌市2023年度高标准农田建设项目第三方验收服务进行询价采购，欢迎符合条件的企业前来报价。

一、基本情况

（1）项目名称：河南省许昌市2023年度高标准农田建设项目第三方验收服务

（2）项目需求：对河南省许昌市2023年度2.3万亩高标准农田建设项目（建安区0.975万亩，东城区1.325万亩）开展市级竣工验收。

二、报价资格条件

1.符合《政府采购法》第二十二条之规定。

2.在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格、对本项目有承包和服务能力的国内企业或事业法人单位。

3.验收组成员人数、职业资格应满足验收任务要求，原则上不少于5人（含组长）。

4.承担许昌市2023年度高标准农田建设项目设计、施工、监理、县级验收的单位不得参加本次询价。

三、工作内容

依据《高标准农田建设项目竣工验收办法》（农建发〔2021〕5号）、《高标准农田建设项目验收规程》（DB41/T 2415-2023），对许昌市2023年度高标准农田建设项目进行验收。验收实行验收组长负责制，验收组不少于5人，原则上应具备水利工程、工程造价、道路工程、电力工程、财会等相关专业副高级以上职称，或具有相关执业资格、有行业项目验收工作经历。采取听取汇报、查验账册、调阅档案、现场随机核查、测试运行、走访农户等方法进行验收，根据项目竣工工程明细、平面图、施工图等实地抽查不低于20%的工程量，形成现场核查底稿，并根据核查情况综合判定项目是否通过验收，形成项目验收结论及问题汇总表，出具验收报告。验收报告的主要内容包括组织开展验收工作情况、项目计划完成和建设质量情况、资金到位和使用情况、管理制度执行情况、发现问题及整改意见、验收结论等。

四、采购预算

最高限价：3.2万元。服务费报价为投标人开展本项目验收工作的所有费用。

五、询价文件组成

法人营业执照、税务登记证副本（或三证合一营业执照）及投标条件的相关证件复印件加盖行政公章；被授权人身份证复印件加盖行政公章；法人授权书原件；《拟派项目验收组人员表》（格式详见附件1）；承担高标准农田建设项目相关工作业绩材料；报价单（原件，否则为无效报价，格式详见附件2）。装订成册1份。

六、递交询价文件时间及地点（北京时间）

递交时间:2024年10月16日-22日，上午8:30-12:00，下午14：30-17：30

递交截止时间：2024年10月22日下午17：30

递交地点：许昌市龙兴路创业服务中心B座1808-6房间

询价结果确定时间：2024年10月23日

询价结果确定地点：许昌市农业农村局18楼会议室。

七、中标方式

1、必须具有3家及以上有效报价人参与报价方可开标。

2、报价小于控制价的为有效报价，报价大于或等于控制价的作废标处理。

3、有效报价最低者为第一中标候选人，中标价为其投标报价。有效报价最低相同时，由市农业农村局询价小组根据投标人承担高标准农田建设项目相关工作业绩确定。

八、合同签订

询价结果确定后公示3个工作日。公示无异议的，公示结束5个工作日内签订合同。

九、支付方式

中标人完成项目验收且出具验收报告后，市农业农村局结合验收工作进度支付资金。

十、其他要求

中标人对验收项目验收结论为合格后，五年内，纪检、审计、巡察等部门对项目检查中发现中标人所抽查工程存在工程质量问题的，市农业农村局将提请相关部门把中标人列入信用负面清单，且今后不得参与市农业农村局项目。

十一、联系方式

采购人：许昌市农业农村局

联系人：牛先生

电话：0374-2965233

许昌市农业农村局
                                        2024年10月16日

附件1

拟派项目验收组人员表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 专业 | 职业资格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |  |  |
| 组员 |  |  |  |  |  |  |
| 组员 |  |  |  |  |  |  |
| 组员 |  |  |  |  |  |  |
| 组员 |  |  |  |  |  |  |
| 组员 |  |  |  |  |  |  |

附件2

报 价 表

| 项目名称 | 投标报价（人民币） |
| --- | --- |
| 许昌市2023年度 高标准农田建设项目第三方验收服务 | ￥ 元 |

投标人（盖公章）  ：

投标人法人代表或授权代表签字：

日期：